## Slide 1
Miljøkonsekvensrapport
Hvad er det for noget?

## Slide 2: Grundidéerne
Det er både billigere og lettere at tænke sig rigtig godt om INDEN der støbes beton
Principperne kommer fra USA og er indført i EU

## Slide 3
§ 1. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Stk. 2. Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden så tidligt som muligt og forud for, at myndigheden træffer afgørelse om planen, programmet eller projektet, tages hensyn til planers, programmers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet
Miljøvurderingloven
Notes: EU og øvrige grundideer

## Slide 4
Miljøvurderingsprocessen overordnet set
Opstart
Ansøger: Sender ansøgning til myndigheden
Myndighed: Kvalitetstjekker udkast til miljøkonsekvensrapport - Ansøger tilretter
Afgørelse
Myndighed: Udarbejder hvidbog
Myndighed: Annoncerer §25-tilladelse
Myndighed: Offentlig høring
Ansøger: Udarbejder udkast til miljøkonsekvensrapport
Myndighed: Udvælger miljøemner til miljøkonsekvensrapporten
Myndighed: Offentlig høring
Forslag

## Slide 5
Opstart
Projektbeskrivelse og udkast til afgrænsningsudtalelse sendes i høring oftest 2-4 uger
Forslag
Miljøkonsekvensrapporten med bilag og forslag til §25-tilladelse sendes i 8 uger offentlig høring. Der holdes ofte et borgermøde i offentlighedsfasen
Læse det ikke-tekniske resumé
Er der nogle konsekvenser som man har overset eller vurderet forkert?
Virker de undersøgelser der skal udarbejdes troværdige?
Læse forslag til §25-tilladelse
Give sin mening/holdning/bekymring til kende hvis man føler behov for det
Høringer og forventninger til dem

## Slide 6
Alle
Ikke teknisk resumé
Faglig
Fagkapitel (de udvalgte miljøemner)
Ekspert
Bilag til fagkapitel
§ 25-tilladelse
Rapportens opbygning